Приложение 1

к постановлению

Администрации Савоськинского

сельского поселения

от 28.04.2017. № 29

Отчет о реализации в 2016 году

муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельского поселения, благоустройство территории»

I. Основные результаты реализации в 2016 году муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельского поселения, благоустройство территории»

Основная цель Программы - стимулирование и развитие жилищного хозяйства; развитие коммунальной инфраструктуры; повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Савоськинского сельского поселения.

Первостепенные задачи муниципальной программы:

-обеспечить     финансовое    оздоровление    жилищно-коммунального предприятия;

- обеспечить условия  для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

-обеспечить  инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса;

-создание благоприятных условий для проживания населения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Савоськинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельского поселения, благоустройство территории» за отчетный 2016 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

1. В течение 2016 года постановлениями Администрации Савоськинского сельского поселения вносились изменения в муниципальную Программу Савоськинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельского поселения, благоустройство территории»:

- Постановление Администрации Савоськинского  сельского поселения от  04.03.2016 № 11 «О внесении изменений       в постановление от 16.10.2013. № 41            «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными        услугами   населения, Савоськинского    сельского       поселения, благоустройство территории»;

- Постановление Администрации Савоськинского сельского поселения от  19.05.2016 № 29 «О внесении изменений       в постановление от 16.10.2013. № 41            «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными        услугами   населения, Савоськинского    сельского       поселения, благоустройство территории»;

- Постановление Администрации Савоськинского сельского поселения от  09.06.2016 № 35 «О внесении изменений       в постановление от 16.10.2013. № 41            «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными        услугами   населения, Савоськинского    сельского       поселения, благоустройство территории»;

- Постановление Администрации Савоськинского сельского поселения от  11.07.2016 № 40 «О внесении изменений       в постановление от 16.10.2013. № 41            «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными        услугами   населения, Савоськинского    сельского       поселения, благоустройство территории»;

- Постановление Администрации Савоськинского сельского поселения от  28.12.2016 №104 «О внесении изменений       в постановление от 16.10.2013. № 41            «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными        услугами   населения, Савоськинского    сельского       поселения, благоустройство территории»;

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными        услугами   населения, Савоськинского    сельского       поселения, благоустройство территории», утвержденной постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 16.10.2013 № 41««Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными        услугами   населения, Савоськинского    сельского       поселения, благоустройство территории», в 2016 году было запланировано 1419,1 тыс. рублей. Исполнение составило 831,5 тыс. рублей. Расходы производились за счет средств местного бюджета.

Общий объем выполнения Программы составил  58,6 процентов.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2016 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения |  | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Средства местного бюджета |  | 1419,2 | 1419,2 | 831,5 | 58,6 |  |
|  | Итого |  | 1419,2 | 1419,2 | 831,5 | 58,6 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Савоськинского сельского поселения «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными        услугами   населения, Савоськинского    сельского       поселения, благоустройство территории»;  по состоянию на 01 января 2017 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Все показатели программы в 2016 году выполнены. Муниципальная программа Савоськинского сельского поселения «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными        услугами   населения, Савоськинского    сельского       поселения, благоустройство территории»  является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными        услугами   населения, Савоськинского    сельского       поселения, благоустройство территории»» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной программы

Савоськинского  сельского поселения

«Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными

услугами   населения, Савоськинского сельского поселения,

благоустройство территории»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2016 году

муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами   населения, Савоськинского сельского поселения, благоустройство территории»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными  услугами населения, Савоськинского сельского поселения, благоустройство территории»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельское поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности | Администрация Савоськинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение эксплуатационной надежности водопроводной сети | Повышен уровень бесперебойного водоснабжения жителей |  | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Освещение территории Савоськинского сельского поселения | Администрация Савоськинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования «Савоськинское сельское поселение» | Бесперебойная работа уличного освещения |  |  |
| 2.2 | Мероприятия по летнему благоустройству территории | Администрация Савоськинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Савоськинского сельского поселения | Произведен покос травы, Уборка территории |  |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной программы

Савоськинского сельского поселения

«Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными

услугами   населения, Савоськинского сельского поселения,

благоустройство территории»

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами   населения, Савоськинского сельского поселения, благоустройство территории»

отчетный период – 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2016 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.16) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельское поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности | Администрация Савоськинского сельского поселения | Разработка сметной документации по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения в х. Савоськин» | 15.06.2016 | 31.12.2016 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
|  |  | Администрация Савоськинского сельского поселения | Разработка проекта планирования и межевание территории по водопроводу | 08.07.2016 | 31.12.2016 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Администрация Савоськинского сельского поселения | Ремонт погружных насосов | 12.07.2016 | 31.12.2016 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Администрация Савоськинского сельского поселения | Проведение оценки | 01.08.2016 | 31.12.2016 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Администрация Савоськинского сельского поселения | Технический план на линейное сооружение «Водопровод» | 05.10.2016 | 31.12.2016 | 97,1 | 97,0 | 97,1 |
|  |  | Администрация Савоськинского сельского поселения | Замена 3-х фазного счетчика | 21.11.2016 | 31.12.2016 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
|  |  | Администрация Савоськинского сельского поселения | Приобретение гайки ГМ-50 | 21.11.2016 | 31.12.2016 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | Администрация Савоськинского сельского поселения | Приобретение счетчика 3-х фазного, энергомера5(60)А | 21.11.2016 | 31.12.2016 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  |  | Администрация Савоськинского сельского поселения | Оплата за электроэнергию | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 398,3 | 371,9 | 398,3 |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории » |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Освещение территории Савоськинского сельского поселения | Администрация Савоськинского сельского поселения | Бесперебойная работа сетей уличного освещения в течение года | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 149,2 | 127,7 | 149,2 |
| 7.3.2 | Ремонт памятников | Администрация Савоськинского сельского поселения | Осуществлен косметический ремонт памятников | 05.04.2016 | 31.12.2016 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| 7.3.4 | Мероприятия по летнему благоустройству территории | Администрация Савоськинского сельского поселения | Очистка территории от мусора, благоустройство территории | 25.03.2016 | 31.12.2016 | 693,3 | 153,7 | 153,7 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Глава Администрации Савоськинского сельского поселения                                  И.А.Фроленко