Приложение 6

к постановлению

Администрации Савоськинского

сельского поселения

от 28.04.2017. № 29

Отчет о реализации в 2016 году

муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

I. Основные результаты реализации в 2016 году муниципальной программы Савоськинского сельского поселения   «Развитие транспортной системы»

Цель Программы - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели Программы необходимо следующее:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, 
а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик их класса и категории, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкции автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за отчетный 2016 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

1. В течение 2016 года постановлениями Администрации Савоськинского сельского поселения вносились изменения в муниципальную Программу Савоськинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

- Постановление Администрации Савоськинского сельского поселения от     04.03.2016 №13 «О внесении изменений в постановление  от 16.10.2013 № 49А «Об утверждении муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие транспортной системы »;

- Постановление Администрации Мокрогашунского сельского поселения от     28.12.2016 № 112 «О внесении изменений в постановление  от 16.10.2013 № 49А «Об утверждении муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие транспортной системы ».

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 16.10.2013 № 49А «Об утверждении муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие транспортной системы», в 2016 году было запланировано 1542,9 тыс. рублей, исполнение составило 1272,2 тыс. рублей.

Расходы  производились за счет средств местного бюджета: дорожного фонда Савоськинского сельского поселения .

Общий объем выполнения программы составил  82,5 процентов.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2016 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета | 1542,9 | 1542,9 | 1272,2 | 82,5 |  |
|  |  | 1542,9 | 1542,9 | 1272,2 | 82,5 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Савоськинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  по состоянию на 01 января 2017 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Муниципальная программа Савоськинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в общем объеме является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной программы Савоськинского

сельского поселения «Развитие транспортной системы»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2016 году

муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий  муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выборочный капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в х.Савоськин, осуществление строительного контроля | Администрация Савоськинскогосельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | - |
| 4.1 | Расчет стоимости проектно-сметных работ, технический план на линейное сооружение согласно тех. заданию | Администрация Савоськинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной программы Савоськинского

сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период – 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2016 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.16) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выборочный капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в х. Савоськин, осуществление строительного контроля | Администрация Савоськинского сельского поселения | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в х.Савоськин, осуществление строительного контроля | 29.08.2016 | 31.12.20116 | 1492,4 | 1221,8 | 1221,8 |
| 4.1 | Расчет стоимости проектно-сметных работ, технический план на линейное сооружение согласно тех. заданию | Администрация Савоськинского сельского поселения | Расчет стоимости проектно-сметных работ, технический план на линейное сооружение согласно тех. заданию | 27.06.2016 | 31.12.2016 | 50,5 | 50,4 | 50,5 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Глава Администрации Савоськинского сельского поселения                            И.А.Фроленко