Приложение 1

к распоряжению

главы

Администрации Савоськинского

сельского поселения

от 05.02.2019. № 3

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами   населения, Савоськинского сельского поселения, благоустройство территории»

отчетный период – 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2018 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.18) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории » |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Освещение территории Савоськинского сельского поселения | Администрация Савоськинского сельского поселения | Оплата за электроэнергию уличного освещения в течение года | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 157,0 | 139,4 | 157,0 |
| 7.3.2 | Освещение территории Савоськинского сельского поселения | Администрация Савоськинского сельского поселения | Бесперебойная работа сетей уличного освещения в течение года | 14.06.2018 | 31.12.2018 | 95,6 | 95,6 | 95,6 |
| 7.3.3 | Ремонт памятников | Администрация Савоськинского сельского поселения | Осуществлен косметический ремонт памятников | 13.04.2018 | 31.12.2018 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| 7.3.4 | Мероприятия по летнему благоустройству территории | Администрация Савоськинского сельского поселения | Очистка территории от мусора, благоустройство территории | 14.03.2018 | 31.12.2018 | 195,3 | 143,6 | 143,6 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X | Х | X | X | X |

Глава Администрации Савоськинского сельского поселения                                  И.А.Фроленко